***К вопросу 2.1 повестки дня***

*совещания руководителей органов транспортного контроля государств-членов Евразийского экономического союза*

**СПРАВКА   
о ходе реализации общего процесса № 46 «Информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе  
Евразийского экономического союза»**

Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии   
от 20 декабря 2022 года № 227 введен в действие общий процесс   
№ 46 «Информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Евразийского экономического союза»   
(далее – общий процесс № 46).

Республика Армения не участвует в реализации общего процесса № 46   
в связи с внесением соответствующих изменений в Договор о Союзе.

Вопросы реализации общего процесса № 46 на постоянной основе рассматриваются на заседаниях Совета руководителей уполномоченных органов   
в области транспорта государств-членов ЕАЭС, Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии, а также его отраслевого подкомитета. Однако, несмотря на неоднократное обсуждение, полноформатная реализация общего процесса № 46 задерживается.

В настоящее время:

- Российской Федерацией:

осуществляется информационный обмен в продуктивной среде   
с Республикой Беларусь (с 5 июня по 3 августа 2025 года от РФ к РБ передано 45696 транзакций);

обеспечена готовность к осуществлению информационного взаимодействия с Кыргызской Республикой в промышленном контуре.

- Республикой Беларусь:

осуществляется информационный обмен в продуктивной среде с Российской Федерацией (с 5 июня по 3 августа 2025 года от РБ к РФ передано 57663 транзакции);

подтверждена готовность к информационному взаимодействию   
с Кыргызской Республикой в промышленном контуре.

- Кыргызской Республикой произведена отладка сценариев информационного взаимодействия с Российской Федерацией в тестовом контуре. Однако ввиду внедрения новой системы таможенных органов происходит некорректное межведомственное взаимодействие, вследствие чего необходима доработка национального сегмента Кыргызской Республики.

- Республика Казахстан к отладке сценариев информационного взаимодействия с Республикой Беларусь, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией до настоящего времени не приступила.

Для полноформатного введения общего процесса № 46 в промышленную эксплуатацию необходимо обсудить возможность оперативного завершения уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС работ по отладке технологических процессов и комплексной доработке национальных сегментов.

**Предлагается:** рассмотреть представленную информацию и принять соответствующее решение.