Информация

о ходе исполнения протокольных решений 41-го заседания подкомитета по автомобильному транспорту и дорожному хозяйству Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре

(Протокол от 27 февраля 2026 года № 20-15/пр)

| Вопрос повестки дня заседания | Протокольное решение | Срок исполнения | Исполнитель | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вопрос 2. О ходе работы по вступлению в силу Соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств – членов Евразийского экономического союза, включенным в евразийские транспортные коридоры | 3. Департаменту транспорта и инфраструктуры Комиссии после получения уведомления от Республики Казахстан о завершении в внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения, организовать совещание по вопросам реализации Соглашения | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполнено. Экспертное совещание проведено 28 апреля 2026 года (протокол от 28.04.2026 № 20-40/пр). |
| Вопрос 3. О разработке и реализации процедуры подачи заявления на выдачу специального разрешения на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также на перевозку опасных грузов, и получения специальных разрешений в электронном виде | 4. Департаменту транспорта и инфраструктуры Комиссии продолжить мониторинг обеспечения перехода к использованию в ЕАЭС специальных разрешений в электронном виде путем создания в каждом государстве-члене ЕАЭС соответствующих цифровых сервисов с предоставлением возможности их использования иностранным перевозчиком | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполняется. Департаментом транспорта и инфраструктуры ЕЭК на постоянной основе ведется мониторинг данного вопроса. |
| Вопрос 4.1. Об анализе состояния придорожного сервиса в государствах-членах ЕАЭС (п. 3.5.1 «дорожной карты» по Декларации) | 3. Членам подкомитета направить в Департамент транспорта и инфраструктуры Комиссии информацию для наполнения аналитического доклада согласно проекту структуры, указанному в пункте 2 настоящего решения, до 27 марта 2026 года. | 27 марта 2026 года | члены подкомитета | Исполнено частично. Информация от РА, РБ, РК и РФ не поступала. |
|  | 4. Департаменту транспорта и инфраструктуры Комиссии с учетом полученной информации от членов подкомитета подготовить проект аналитического доклада и внести его на очередное заседание подкомитета. | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполнено. Вопрос включен в повестку дня 42-го заседания подкомитета по автомобильному транспорту и дорожному хозяйству, которое состоится 17 июля 2026 года. |
| Вопрос 4.2. О предложениях по организации взаимодействия между операторами платных автомобильных дорог государств-членов ЕАЭС, включенных в перечень евразийских транспортных коридоров (п. 3.7.3 «дорожной карты» по Декларации) | 3. Членам подкомитета направить в Департамент транспорта и инфраструктуры Комиссии информацию для наполнения аналитического доклада согласно проекту структуры, указанному в пункте 2 настоящего решения, до 27 марта 2026 года. | 27 марта 2026 года | члены подкомитета | Исполнено частично. Информация от РА, РБ, РК и РФ не поступала. |
|  | 4. Департаменту транспорта и инфраструктуры Комиссии с учетом полученной информации от членов подкомитета подготовить проект аналитического доклада и внести его на очередное заседание подкомитета. | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполнено. Вопрос включен в повестку дня 42-го заседания подкомитета по автомобильному транспорту и дорожному хозяйству, которое состоится 17 июля 2026 года. |
| Вопрос 4.3. О реализации государствами – членами Евразийского экономического союза Программы каботажных автомобильных перевозок грузов (п. 3.13.1 «дорожной карты» по Декларации) | 3. Членам подкомитета направить в Департамент транспорта и инфраструктуры Комиссии информацию для наполнения аналитического доклада согласно проекту структуры, указанному в пункте 2 настоящего решения, до 27 марта 2026 года. | 27 марта 2026 года | члены подкомитета | Исполнено частично. Информация от РА не поступала. |
|  | 4. Департаменту транспорта и инфраструктуры Комиссии с учетом полученной информации от членов подкомитета подготовить проект аналитического доклада и внести его на очередное заседание подкомитета. | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполнено. Вопрос включен в повестку дня 42-го заседания подкомитета по автомобильному транспорту и дорожному хозяйству, которое состоится 17 июля 2026 года. |
| Вопрос 4.4. О выравнивании условий хозяйствования организаций государств-членов, осуществляющих автомобильные перевозки грузов (п. 3.13.3 «дорожной карты» по Декларации) | 3. Членам подкомитета направить в Департамент транспорта и инфраструктуры Комиссии информацию о факторах, влияющих на условия хозяйствования организаций, осуществляющих автомобильные перевозки грузов, до 27 марта 2026 года. | 27 марта 2026 года | члены подкомитета | Исполнено частично. Информация от РА не поступала. |
|  | 4. Департаменту транспорта и инфраструктуры Комиссии по итогам получения информации, указанной в пункте 3 настоящего решения, провести экспертное совещание по данному вопросу. | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполнено. Экспертное совещание проведено 25 июня 2026 года (протокол от 25.06.2026 № 20-58/пр). В целом согласован проект структуры факторов, влияющих на условия хозяйствования предприятий сферы МАП. |
| Вопрос 5. О внедрении в государствах-членах Евразийского экономического союза комплексов автоматической фото-видеофиксации правонарушений и систем взвешивания в движении | 2. Департаменту транспорта и инфраструктуры Комиссии совместно с Евразийским банком развития проработать вопрос возможности и условий финансирования инициативы, указанной в пункте 1 настоящего решения. | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполнено. Вопрос проработан с представителями ЕАБР в рабочем порядке. ЕАБР готов рассмотреть возможность предоставления кредитных средств на специальных условиях, а также выдать гарантийное письмо выбранной организации после прохождения ею установленных Банком процедур. |
|  | 3. Рассмотреть результаты проработки инициативы, указанной в пункте 1 настоящего решения, на очередном заседании подкомитета. | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполнено. Вопрос включен в повестку дня 42-го заседания подкомитета по автомобильному транспорту и дорожному хозяйству, которое состоится 17 июля 2026 года. |
| Вопрос 6. О мероприятиях, планируемых к проведению в рамках Международного транспортно-логистического форума в Российской Федерации | 3. Просить членов подкомитета оказать содействие в привлечении к участию в мероприятиях, указанных в пункте 1 настоящего решения, отраслевых и научных объединений, бизнес-сообществ, а также хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области международных автомобильных перевозок. | – | члены подкомитета | Исполнено. Мероприятия в рамках Международного транспортно-логистического форума в Российской Федерации проведены 1 апреля 2026 года. |
| Вопрос 7. Об актуализации состава подкомитета по автомобильному транспорту и дорожному хозяйству | 2. Актуализировать состав подкомитета с учетом информации, полученной от членов подкомитета | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполнено частично. Информация от РА и РФ не поступала. |