Информация

о ходе исполнения протокольных решений 40-го заседания подкомитета по автомобильному транспорту и дорожному хозяйству Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре

(Протокол от 25 ноября 2025 года № 20-87/пр)

| Вопрос повестки дня заседания | Протокольное решение | Срок исполнения | Исполнитель | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вопрос 2. О ходе работы по вступлению в силу Соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах транспортных средств при движении по автомобильным дорогам государств – членов Евразийского экономического союза, включенным в евразийские транспортные коридоры | 4. Внести информацию о ходе проведения в государствах-членах ЕАЭС процедуры ратификации Соглашения на очередное заседание подкомитета. | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполнено. Вопрос включен в повестку дня 41-го заседания подкомитета по автомобильному транспорту и дорожному хозяйству, которое состоится 27 февраля 2025 года. |
| Вопрос 3. О реализации Технических условий информационного взаимодействия между органами транспортного (автомобильного) контроля Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации | 4. Членам подкомитета актуализировать информацию об адресах электронной почты, на которые необходимо направлять информацию в соответствии с Техническими условиями. | – | члены подкомитета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации | Не исполнено. Информация об актуальных адресах электронной почты не поступала от РК и РФ. Информация по данному вопросу получена от Республики Беларусь (вх. от 19.02.2026 № 12.3-05/1166) Кыргызской Республики (вх. от 09.02.2026 № 2029) |
|  | 5. Внести вопрос об обеспечении государствами-членами информационного обмена о результатах осуществления транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе ЕАЭС на совещание руководителей органов транспортного контроля государств-членов ЕАЭС, запланированное к проведению во втором квартале 2026 года. | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполнено. Вопрос включен в повестку совещания руководителей органов транспортного контроля государств-членов ЕАЭС, запланированное на 1 апреля в рамках Международного транспортно-логистического форума (г. Санкт-Петербург, 1-3 апреля 2026 года). |
| Вопрос 4. О практике применения механизма перецепки и (или) перегрузки в международных автомобильных перевозках в Евразийском экономическом союзе | 2. Департаменту транспорта и инфраструктуры Комиссии в установленном порядке продолжить работу по проекту рекомендации Коллегии Комиссии. | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполняется. Проект рекомендации Коллегии Комиссии включен в повестку заседания Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре, запланированного на третью декаду марта. |
| Вопрос 5. О системе контроля режима труда и отдыха водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов | 3. Членам подкомитета до 26 декабря 2025 года направить в Департамент транспорта и инфраструктуры Комиссии информацию о возможных механизмах реализации инициативы по созданию в ЕАЭС альтернативной системы контроля режима труда и отдыха водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов. | 26 декабря 2025 года | члены подкомитета государств-членов ЕАЭС | Исполняется. Информация по данному вопросу получена от Республики Армения (вх. от 03.02.2026 № 1638), Республики Беларусь (вх. от 11.02.2026 № 2215), Кыргызской Республики (вх. от 09.02.2026 № 2029) и Российской Федерации (вх. от 24.12. 2026 № 21809). От РК информация не поступала. |
|  | 4. Департаменту транспорта и инфраструктуры Комиссии по итогам получения информации, указанной в пункте 3 настоящего решения, провести экспертное совещание по вопросу создания в ЕАЭС альтернативной системы контроля режима труда и отдыха водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов. | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполнено. Вопрос включен в повестку дня 41-го заседания подкомитета по автомобильному транспорту и дорожному хозяйству, которое состоится 27 февраля 2025 года. |
| Вопрос 6. О внедрении требований по обязательному применению электронных транспортных документов в рамках Евразийского экономического союза | 2. Членам подкомитета от Российской Федерации до 26 декабря 2025 года направить в Департамент транспорта и инфраструктуры Комиссии дополнительную информацию (справочные материалы, проекты протокольных решений и др.) по вопросу обязательного применения в государствах-членах ЕАЭС электронных транспортных документов. | 26 декабря 2025 года | члены подкомитета от Российской Федерации | Не исполнено. Информация от членов подкомитета РФ не поступала. |
|  | 3. Рассмотреть вопрос обязательного применения в государствах-членах ЕАЭС электронных транспортных документов на очередном заседании подкомитета. | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполнено. Вопрос внесен в повестку дня 41-го заседания подкомитета по автомобильному транспорту и дорожному хозяйству. |
| Вопрос 7. О проблемных вопросах осуществления международных перевозок грузов автомобильным транспортом, инициированных Министерством транспорта Российской Федерации | 2. По вопросу установления в Республике Казахстан срока на снятие запрета по применению механизма перецепки/перегрузки при осуществлении международных автомобильных перевозок грузов отметить необходимость продолжения проработки вопроса, в том числе в рамках разработки проекта рекомендации Коллегии Комиссии об общих подходах осуществления международных автомобильных перевозок грузов с использованием механизма перецепки-перегрузки в ЕАЭС. | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполнено. Проект рекомендации Коллегии Комиссии об общих подходах осуществления международных автомобильных перевозок грузов с использованием механизма перецепки-перегрузки в ЕАЭС включен в повестку заседания Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре, запланированного на третью декаду марта. |
|  | 3. По вопросу использования временно ввезенных транспортных средств международной перевозки для доставки грузов из стран Европейского союза в государства ЕАЭС с использованием механизма перецепки продолжить работу с учетом деятельности, проводимой Департаментом таможенного законодательства и правоприменительной практики Комиссии. | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполняется. Департаментом транспорта и инфраструктуры ЕЭК ведется постоянный мониторинг обсуждения данного вопроса. |
|  | 4. По вопросу об условиях деятельности в Республике Казахстан казахстанских транспортных компаний с иностранным участием, осуществляющих международные автомобильные перевозки грузов продолжить работу с учетом деятельности, проводимой Департаментом функционирования внутренних рынков Комиссии. | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполняется. Департаментом транспорта и инфраструктуры ЕЭК ведется постоянный мониторинг обсуждения данного вопроса. |
|  | 5. По вопросам применения в Республике Казахстан системы электронной очереди на платной основе и невозможности использования российских банковских карт «МИР», проведения таможенного досмотра российских грузовых автомобилей при въезде в Казахстан из Китая, а также существующих затруднений при проезде грузовых автомобилей через казахстанско-российский участок границы, Департаменту транспорта и инфраструктуры Комиссии провести отдельные экспертные совещания с привлечением представителей уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС. | – | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | Исполняется. Экспертное совещание запланировано на 25 февраля 2026 года. |