**Информация**

о ходе исполнения протокольных решений 1-го заседания экспертной подгруппы при Рабочей группе по e-CMR

(Протокол от 30 мая 2025 года № 20-40/пр)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вопрос повестки дня заседания** | **Протокольное решение** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** | **Состояние исполнения** |
| **Вопрос 1.**  О порядке реализации пилотного проекта | 2. Внести порядок реализации пилотного проекта на рассмотрение Рабочей группы по реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR при осуществлении международных грузовых автомобильных перевозок в государствах-членах ЕАЭС. | - | Департамент транспорта и инфраструктуры | **На исполнении.**  По порядку реализации поступили предложения от Сторон (письма от 11.06.2025 № ЗИТ-0105-13/1496, от 17.06.2025 № 01-12/204).  Порядок реализации пилотного проекта будет внесен на рассмотрение Рабочей группы по e-CMR по итогам рассмотрения поступивших замечаний. |
| **Вопрос 2.**  О проекте Плана мероприятий («дорожной карте») по реализации пилотного проекта | 2. Внести План мероприятий («дорожную карту») по реализации пилотного проекта на рассмотрение Рабочей группой по реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR при осуществлении международных грузовых автомобильных перевозок в государствах-членах ЕАЭС. | - | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | **Исполнено.**  Вопрос включен в проект повестки очередного заседания Рабочей группы, запланированного на вторую половину сентября 2025 года. |
| **Вопрос 3.**  О перечне условий, необходимых для реализации пилотного проекта в государствах-членах ЕАЭС | 2. Направить в Комиссию информацию по актуализации условий, необходимых для реализации пилотного проекта. | 16 июня 2025 года | Члены экспертной группы | **Исполнено.**  Информация получена.  Письма от 19.06.2025 № 2-29/4927, от 26.06.2025 № АС/17.2/21289-2025. |
| 3. Внести вопрос о необходимости создания условий, необходимых для реализации плотного проекта, на рассмотрение Рабочей группы по реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR при осуществлении международных грузовых автомобильных перевозок в государствах-членах ЕАЭС. | - | Департамент транспорта и инфраструктуры ЕЭК | **Исполнено.**  Вопрос включен в проект повестки очередного заседания Рабочей группы, запланированного на вторую половину сентября 2025 года. |