***К пункту 4 повестки****39-го заседания подкомитета*

*по автомобильному транспорту   
и дорожному хозяйству Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре*

**СПРАВКА**

**о ходе реализации общего процесса № 46   
«Информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля   
на внешней границе Евразийского экономического союза»**

Распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии   
от 20 декабря 2022 года № 227 введен в действие общий процесс № 46 «Информационное обеспечение транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Евразийского экономического союза» (далее – общий   
процесс № 46).

*Справочно:*

*Республика Армения не участвует в реализации общего процесса № 46 в связи с внесением соответствующих изменений в Договор о Союзе.*

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация успешно провели тестирование информационного взаимодействия в рамках общего процесса № 46 и обеспечили готовность   
к введению его в опытную эксплуатацию.

Однако, в виду необходимости комплексной доработки программного обеспечения реализация общего процесса № 46 задерживается. Кроме того, в связи с модернизацией национальных сегментов требуется повторная отладка технологических процессов информационного взаимодействия.

В настоящее время:

- Российской Федерацией

осуществляется информационный обмен в продуктивной среде с Республикой Беларусь (с 5 по 25 июня 2025 от РФ к РБ передано 1637 транзакций).

обеспечена готовность к осуществлению информационного взаимодействия с Кыргызской Республикой в промышленном контуре с 1-ой декады июня   
2025 года.

- Республикой Беларусь:

осуществляется информационный обмен в продуктивной среде с Российской Федерацией (с 5 по 25 июня 2025 от РБ к РФ передано 25 436 транзакций).

подтверждена готовность к информационному взаимодействию с Кыргызской Республикой в промышленном контуре.

- Кыргызская Республика планирует обеспечить готовность к осуществлению информационного взаимодействия с Республикой Беларусь и Российской Федерацией в промышленном контуре в 3-ей декаде июля 2025 года.

- Республика Казахстан планирует приступить к работам по отладке сценариев информационного взаимодействия с Республикой Беларусь,   
Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в тестовом контуре   
не ранее IV квартала 2025 года.

Вопрос о ходе реализации общего процесса № 46 рассмотрен на заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов ЕАЭС 26 июня 2025 г., по итогам которого приняты решения о проведении технологического тестирования информационного взаимодействия в рамках общего процесса № 46 в октябре - ноябре 2025 года и вводе в промышленную эксплуатацию общего процесса № 46 до конца 2025 года.

Для полноформатного введения общего процесса № 46 в промышленную эксплуатацию необходимо обсудить возможность оперативного завершения уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС работ по отладке технологических процессов и комплексной доработке национальных сегментов.

**Предлагается:** рассмотреть вопрос и принять соответствующее решение.